BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 1

(12 – 18/05/2025)

# 1. Tiến độ

✅ Hiện tại em đã hoàn thành:

1. Backend:

- Khởi tạo cấu hình và triển khai được Identity trên server Asp.NET Core 6.0. và lưu trữ vào MongoDB

- Cho phép đăng ký tài khoản, xác thực tài khoản qua email, quên mật khẩu

- Cho phép người dùng cập nhật thông tin tài khoản

2. Frontend

- Khởi tạo dự án Client

- Cấu hình webpack, cài đặt react, Material UI component

- Triển khai xây dựng giao diện:

  - Đăng ký tài khoản

  - Giao diện yêu cầu xác thực email sau khi đăng ký

  - Giao diện hiển thị xác thực email thành công

  - Đăng nhập

  - Giao diện nhập mã OTP

  - Quên mật khẩu (Nhập email để nhận token reset mật khẩu)

  - Giao diện gửi email thành công

  - Giao diện reset mật khẩu

  - Giao diện reset mật khẩu thành công

  - Giao diện quản lý thông tin tài khoản của người dùng (Upload avatar, cập nhật thông tin người dùng)

  - Giao diện quản lý bảo mật tài khoản (Đổi mật khẩu)

❌ Em chưa hoàn thành:

1. Backend:

- xác thực 2 lớp (2FA)

- bật xác thực 2 lớp

- Cho phép quản trị viên tạo tài khoản, khóa (mở khóa) tài khoản, xóa tài khoản

- Cấu hình cho phép website xác thực bằng tài khoản Google (Google external login)

2. Frontend

- Giao diện quản lý bảo mật tài khoản (Bật tắt xác thực 2 lớp 2FA)

- Giao diện quản trị dành cho Admin

  - Giao diện danh sách tài khoản, trạng thái của tài khoản

  - Giao diện thông tin chi tiết của tài khoản

  - Giao diện tạo mới tài khoản

Hình ảnh minh họa:

Tô màu vàng là những phần em đã hoàn thành.

# 2. Cấu trúc code

THUC_TAP-01/ ├── client/ │ ├── node_modules/ │ ├── public/ │ │ ├── favicon.ico │ │ ├── image_register.png │ │ ├── index.html │ │ ├── logo_Vietbando.png │ │ ├── manifest.json │ │ ├── robots.txt │ │ └── verify_email.png │ ├── src/ │ │ ├── api/ │ │ │ └── apiClient.js │ │ ├── components/ │ │ │ ├── Auth/ │ │ │ │ ├── ChangePasswordForm.js │ │ │ │ ├── ForgotPasswordForm.js │ │ │ │ ├── LoginForm.js │ │ │ │ ├── RegisterForm.js │ │ │ │ └── ResetPasswordForm.js │ │ │ ├── layouts/ │ │ │ │ ├── DashboardLayout.js │ │ │ │ └── PublicPageLayout.js │ │ │ └── User/ │ │ │ ├── UserProfileInfoForm.js │ │ │ └── UserSecurityContent.js │ │ ├── pages/ │ │ │ ├── EmailConfirmedPage.js │ │ │ ├── ForgotPasswordEmailSentPage.js │ │ │ ├── ForgotPasswordPage.js │ │ │ ├── LoginPage.js │ │ │ ├── PleaseVerifyEmailPage.js │ │ │ ├── RegisterPage.js │ │ │ ├── ResetPasswordPage.js │ │ │ ├── ResetPasswordSuccessPage.js │ │ │ ├── UserProfilePage.js │ │ │ └── UserSecurityPage.js │ │ ├── services/ │ │ │ ├── authService.js │ │ │ └── userService.js │ │ ├── theme/ │ │ │ └── theme.js │ │ ├── App.css │ │ ├── App.js │ │ ├── index.css │ │ └── index.js │ ├── .gitignore │ ├── package-lock.json │ ├── package.json │ └── README.md │ └── IdentityServerProject/ └── IdentityServerAPI/ ├── bin/ ├── Configuration/ │ ├── EmailSettings.cs │ ├── JwtSettings.cs │ └── MongoSettings.cs ├── Controllers/ │ ├── AuthController.cs │ └── UserController.cs ├── DTOs/ │ ├── ChangePasswordDto.cs │ ├── ForgotPasswordDto.cs │ ├── LoginDto.cs │ ├── RegisterDto.cs │ ├── ResetPasswordDto.cs │ ├── UpdateUserProfileDto.cs │ └── UserProfileDto.cs ├── Models/ │ ├── ApplicationRole.cs │ └── ApplicationUser.cs ├── obj/ ├── Properties/ │ └── launchSettings.json ├── Repositories/ │ ├── RoleStore.cs │ └── UserStore.cs ├── Services/ │ ├── IAuthService.cs │ ├── EmailService.cs │ └── UserService.cs │ ├── AuthService.cs │ ├── EmailService.cs │ └── UserService.cs ├── .gitignore ├── appsettings.Development.json ├── appsettings.json ├── IdentityServerAPI.csproj ├── Program.cs └── README.md

Các phương thức:

# 3. Các giao diện

	Giao diện Đăng ký tài khoản

	Giao diện yêu cầu xác thực email sau khi đăng ký

	Giao diện hiển thị xác thực email thành công

	Đăng nhập

	Quên mật khẩu (Nhập email để nhận token reset mật khẩu)

	Giao diện gửi email thành công

	Giao diện nhập mã + reset mật khẩu

	Giao diện reset mật khẩu thành công

	Giao diện quản lý thông tin tài khoản của người dùng (Upload avatar, cập nhật thông tin người dùng)

(1)

(2)

	Giao diện quản lý bảo mật tài khoản (Đổi mật khẩu)

# 4. Tổng kết

Tiếp theo em sẽ làm:

- Chức năng xác thực 2 lớp (2FA), bật/ tắt xác thực 2 lớp.

- Chức năng xác thực bằng tài khoản Google.

- Chức năng của admin

- Các giao diện bên admin

- Sửa lại giao diện thông tin + bảo mật (user).

Link github project: https://github.com/VanTung203/Intern_01

Nhờ anh kiểm tra giúp em những chỗ nào cần sửa (cấu trúc, logic code,…), em cảm ơn rất nhiều ạ!